龙住保复字〔2023〕第6号A类

关于县政协十届二次会议第17号提案的

答    复

刘小英委员：

您提出的《关于完善城区老旧小区改造的建议》已收悉，感谢您对我们工作的关心与支持。我单位认真办理该提案，现将办理情况答复如下：

城镇老旧小区改造是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要，推进城市更新和开发建设方式转型，促进我县经济高质量发展具有十分重要的意义。根据城镇居民老旧小区改造的相关政策，城镇老旧小区改造的资金来源为上级财政补助资金、县本级资金和居民自筹三部分，改造内容分为基础类、完善类、提升类3类，以基础类改造为重点。

一、基本政策

1.基础类。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等。

2.完善类。为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的内容，主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯等。其中，改造建设环境及配套设施包括拆除违法建设，整治小区及周边绿化、照明等环境，改造或建设小区及周边适老设施、无障碍设施、停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、智能信包箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施。

3.提升类。为丰富社区服务供给、提升居民生活品质、立足小区及周边实际条件积极推进的内容，主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造，包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。

结合实际，当前我县老旧小区改造主要以拆除违法建设、雨污分流、管线下地、小区道路、围墙拆除、打通交通微循环、安防、消防等基础类改造为重点，着力改善居民小区生活环境和消防安全。

我县成立了常务副县长任组长，主管副县长任副组长，相关单位主要负责人为成员的老旧小区改造工作领导小组，制定了总体工作方案和年度工作方案。目前，我中心正在实施的5个老旧小区改造项目：亭寺堡-茶亭片区老旧小区改造、北门菜街片区老旧小区改造、2020年老旧小区改造项目、2021年老旧小区改造项目、2022年老旧小区改造项目。

二、项目滞后的原因

1、连续的新冠疫情对工程施工影响较大；

2、施工图与现场实际不符，设计优化调整；

3、施工环境较差。一是目前我县现阶段老旧小区改造为基础类改造，部分居民提出要进行立面改造，要求无法满足；二是违建拆除难度大；三是地下管网复杂；四是范围内学校、医院、市场等人员流动频繁，路网的提质改造难度大、阻力多。

二、下步工作打算

1、倒排工期，挂图作战。

与相关职能部门一道督促施工单位制定科学严谨的施工组织计划，切实推进我县老旧小区改造工程施工进度，分两步走。

- 今年年底前，完成已动工小区的施工任务；

- 目前未动工小区，按照施工计划逐步完成施工任务。

2、加大施工监督力度。

一是加大工程施工相关职能部门监督、监管力度；

二是加大小区业主监督力度。要做到保证施工进度的同时，保障施工质量。

3、加大宣传，营造氛围。

一是加大媒体宣传力度。积极组稿或提供素材，把老旧小区改造主要政策、进展情况、创新做法、典型经验及工作成效等，及时向县政务网、县广电台等媒体报送宣传材料。

二是加强社会宣传。通过制作宣传栏、张贴标语、悬挂横幅宣传老旧小区改造政策等，面对面向市民开展宣传，扩大覆盖面，进一步提升宣传实效，提高广大市民对老旧小区改造政策知晓率。

通过大力宣传，增强居民了解、参与老旧小区改造这一民生工程的积极性，赢得广大市民对老旧小区改造的理解和支持，为老旧小区改造各项工作打下坚实的群众基础。

签发领导：张磊

承办人员：彭友

联系电话：0743-6233145

龙山县住房保障服务中心

2023年4月25日