龙山县住房和城乡建设局

龙住建复〔2024〕第6号A类

是否公开：是

关于县政协十届三次会议第14号提案的

答  复

何振宇委员：

您提出的《关于改善县城交通拥堵的建议》（关于县政协十届三次会议第14号提案）已收悉，感谢您对我们工作的关心与支持。我单位认真办理该建议，现将办理情况答复如下：

随着城市人口的不断增加，城市规模的不断扩大，市政交通拥堵现象日益突出，县委县政府高度重视，已明确加快城市路网建设。一是通过新建市政道路拉通绕城线，目前已完成初步设计，下一步开展G209团结桥前房屋征拆工作，待征拆工作完成后实施道路建设，打通道路堵点；二是2023年已完成繁荣路北段、青年路延伸、朝阳路延伸、滨江路等市政道路建设，进一步完善了路网循环；三是加快停车场建设及智能化管理，已通过特许经营权转让，由县城投集团建设实施，目前已完成一期工程建设；四是通过老旧小区改造项目进行停车设施改造，增加公用停车位，目前原司法局片区等已实施完成；五是市政公用设施维护常态化，2024年已完成城区道路整修5600平方米，排水管沟整修约300米，各类井盖更换33个等；六是正在实施龙一路、长沙路延伸、规划三路等道路工程建设。

针对我县拥堵问题，县交警大队在节假日、上学高峰期、城区主干道、校园周边已安排专人维护交通，在拥堵路口安排志愿者配合交警执勤。交通指挥中心全天候进行视频巡查，发现城区道路拥堵，第一时间安排警力赶到现场疏堵保畅。在城区有条件设置红绿灯的位置已全覆盖，针对不同路段车流量及车辆道通行情况，科学调整红绿灯的时间，缩短车程时间。目前因为潇湘大道的通车，缓解了城区茶亭路段、岳麓大道的交通压力。关于城区道路两边乱停车的问题，交警大队队会进一步加强道路交通巡逻，对于乱停乱摆车辆采取电子抓拍、贴罚单、锁车的方式进行处罚，保障车辆的正常通行。

附：龙山县政协提案办复情况意见征询表

签发领导：黎  明

承办人员：黎书春

联系电话：0743-6222272

龙山县住房和城乡建设局

2024年5月11日