龙山县住房和城乡建设局

龙住建复〔2024〕第23号A类

是否公开：是

关于对县政协十届三次会议第130号提案的

答  复

        - 尚小红、秦芳芳委员：

您们提出的《关于尽快打通绕城路的几点建议》（关于对县政协十届三次会议第130号提案）已收悉。感谢您们对我们工作的关心与支持。我单位认真办理该建议，现将办理情况答复如下：

随着城市人口的不断增加，城市规模的不断扩大，绕城路全线贯通，县委县政府高度重视，已明确加快城市路网建设，并已分段完成初步设计工作。

- 螺蛳滩污水处理厂至湘鄂情大桥段已完成工可编制及初步设计，道路全长约2045米，路幅宽度为36米，道路等级为城市主干道，经发改批复概算总投资14067.33万元；待县政府筹措资金后，逐步开展征拆和建设工作。

- 2、诚信御园至团结路段已完成可研编制与批复，项目名称为龙山县湘江大道至团结桥入城口道路连通工程。道路全长约132米，路幅宽度为32米，道路等级为城市主干道，经发改批复概算总投资2197.25万元。目前正在开展拆迁安置前期工作，同步进行项目施工图设计及预算编制。待征地拆迁完成后，我局对该项目进行招标，并抓紧组织实施。

附：龙山县政协提案办复情况意见征询表

签发领导：黎  明

承办人员：黎书春

联系电话：0743-6222272

龙山县住房和城乡建设局

2024年5月13日