龙山县住房和城乡建设局

龙住建复〔2024〕第42号A类

是否公开：是

关于县十八届人大四次会议第36号建议的

答   复

张立代表：

您在县十八届人大四次会议上提出的《关于续建完成华塘街道境内部分断头路的建议》（关于县十八届人大四次会议第36号建议）收悉，感谢您对我们工作的关心与支持。我单位认真办理该建议，现将办理情况答复如下：

随着城市人口不断增加，城市规模不断扩大，华塘街道社区开发建设日新月异，高级中学、新二中及部分机关单位陆续迁入，天玺一号及天越等楼盘不断涌现，常住人口规模不断增多，导致新区道路交通拥堵现象日益突出。县委、县政府高度重视已明确加快路网建设；一是打通绕城线道路堵点，实施湘江大道至团结桥入城口道路连通工程，道路全长132米，总投资约2100万元，目前已完成可研编制，正在开展立项审批工作，待拆迁完成后开工建设；二是实施长沙路延伸工程，道路全长1056.443米，总投资7087.18万元，连接绕城线，形成道路循环改善交通拥堵，项目于2024年3月开工，计划年内建成投用。三是诚信华府至高级中学路段属于民族北路道路工程，总投资3.6亿元，已列入十四五规划；四是我局已完成繁荣路北段和青年路延伸工程，有效缓解了华塘街道的交通压力。

附：龙山县人大建议办复情况意见征询表

签发领导：黎明

承办人员：黎书春

联系电话：0743-6222272

龙山县住房和城乡建设局

2024年5月15日