龙山县住房和城乡建设局

龙住建复〔2024〕第50号B类

是否公开：是

关于县十八届人大四次会议第70号建议的

答  复

晏群慧代表：

您提出的《关于加快推进土城坝社区农贸市场建设》（关于县十八届人大四次会议第70号建议）已收悉。感谢您对我们工作的关心与支持。我单位认真办理该建议，现将办理情况答复如下：

我县已在土城坝区域规划布局农贸市场建设项目，正在以商业开发模式推进，项目名称为“盛龙广场”建设项目，开发单位为龙山卓辉房地产开发有限公司。该项目占地面积为11925.27平方米（约17.89亩），建筑面积26095.15平方米项目，总投资约1亿元，其中土地款1700余万元，土建工程8000余万元。建筑结构为地下一层（层高7米），地上三层（层高6米)，局部四层（层高3.6米），建筑高度为21.7m（室外地面至平屋面面层高度）。主要功能为智慧农贸市场、地下超级市场、地下汽车库及相关配套用房。盛龙广场为商贸一体式，地

下室有屠宰场、地下超市及地下停车场；一层分布有综合菜市场、商铺，其中菜市场摊位222个，占用面积3070.0平方米，商铺共有595个；二楼分为商业门面、盛龙宴会厅；三楼均为商业用房。

目前项目已完成投资近4000万元，主体工程施工已完成基础分部、主体结构分部及其它水电安装预埋施工等，因开发单位资金问题，项目于2022年12月27日停工。停工以来，我局多次协调项目建设单位筹集建设资金，并帮助对接金融部门给予资金支持，但由于多种原因至今未筹集足够资金。

今年2月份，我局将盛龙广场项目建设情况向县人民政府作出了专题汇报，县人民政府组成工作专班，分管副县长召集县政府办、住建、住保、税务、公安、人社等相关部门进行了多次专题研究化解。按照县人民政府的工作安排我局将于近期约谈项目建设单位龙山卓辉房地产开发有限公司的负责人及股东，进一步督促建设单位尽快筹集资金复工，并解决项目停工引起的信访问题。若建设单位仍无法筹集建设资金，我局将提请县人民政府依法处置，确保项目继续推进。

附：龙山县人大建议办复情况意见征询表

签发领导：黎  明

承办人员：龙  勋

联系电话：0743-6222272

龙山县住房和城乡建设局

2024年6月12日